TRANSPARENCIA DE LAS COMISIONES QUE CONFORMAN PLAGEL

Nombre de la Comisión: Seguridad Informática Informe Mensual: Agosto 2024

OBJETIVO:

Garantizar la confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información en la plataforma tecnológica institucional, manteniendo los niveles de seguridad requeridos para que los sistemas digitales e informáticos del Tribunal Electoral mantengan estos controles y protegidos con los más altos estándares durante los procesos electorales.

| TAREAS A DESARROLLAR | PORCENTAJE DE AVANCE |
| --- | --- |
| Análisis de Riesgo: - Elaboración de matriz de riesgos. - Arquitectura de Seguridad. - Selección de Tecnologías. | 100% 100% 100% |
| Adquisición de Tecnologías: - Fortalecimiento. - Implementación de Arquitectura. - Validación de Controles de Seguridad. | 100% 100% 100% |
| Aplicaciones Electorales: - Revisión de Seguridad. - Revisión por Consultores Locales. - Revisión por Consultores Internacionales. - Revisión por Auditoria Informática. - Revisión por Control Interno. - Revisión por la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) | 100% 100% 100% 100% 100% 100% |
| Entrega de Código Fuente: - Partidos Políticos | 100% |
| Consultores: - Firma de Contrato Consultores Locales. - Firma de Contrato Consultores Internacionales. | 100% 100% |
| Pruebas de Intrusión: - Consultores Locales. - Externas. - Internas. - Consultores Internacionales. - Externas. - Internas. | 100% 100% 100% 100% |
| Continuidad de Negocio: - Pruebas de Continuidad. - Pruebas de Vida. | 66% 50% |
| Esquema de Gestión: - Validar Documentación. - Realizar Background Check de los Proveedores. - Seleccionar procesos prioritarios. - Protocolo de Control de Cambios. - Congelar Plataforma. - Ciclo de Desarrollo Seguro. - Firmas Digitales. - Verificación de Criptograma. - Control de Calidad (QA). - Vigilancia de Alertas. - Emular Incidentes. - Practicar Comunicación Cruzada. - Registro de Usuarios. - Control de Acceso. | 100% 100% 50% 100% 100% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 88% 100% 100% |

Responsable: Mgrt. Luis Robletto A.

Co responsable: Ing. Ramón Herrera.